**Akcijski plan implementacije Strategije za 2017. godine**

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja za 2017. godinu, koji čini osnovu za implementaciju Strategije, proizlazi iz analize i ciljeva i usmjeren je prema postizanju ciljeva te pruža popis potrebnih i primjerenih mjera tijekom jednogodišnjeg vremenskog razdoblja. Na taj se način osigurava provedba strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja, kao i praćenje provedbe Strategije. U skladu s tim, ovaj akcijski plan razrađen je prema odgovarajućim mjerama koje se vežu na strateške ciljeve te pripadajuće prioritete. Osim mjera i pripadajućih projekata, u tablici su navedene i vrijednosti projekata, nositelji mjere, vremensko razdoblje u kojem će se projekt financirati, izvori financiranja projekata u planiranom razdoblju te indikatori (pokazatelji) pomoću kojih će se pratiti provedba projekata.

| **ŠIFRA MJERE** | **NAZIV PROJEKTA** | **PREDVIĐENA VISINA INVESTICIJE (2017.)** | **OSTALI IZVORI FINANCIRANJA** | **VREMENSKO RAZDOBLJE** | **PROVODITELJ**  **(NOSITELJ)** | **INDIKATORI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1.** | **Sanacija ceste Beli-Podbeli – VI faza** | 200.000,00 kn |  | 2017. godina | Grad | Površina sanirane cestovne infrastrukture |
| **1.2.1.** | **Provedba Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2015. do 2017. godine** | 50.000,00 |  | 2017. godina | Grad | Broj dodijeljenih potpora |
| **3.1.1.** | **Uređenje partera lučice Grabar** | 3.135.944,38 | Primorsko-goranska županija  Županijska lučka uprava Cres | 2017. godina | Županijska lučka uprava Cres | Površina uređenog partera |
| **4.2.1.** | **Uređenje dječjeg igrališta na Melinu** | 200.000,00 |  | 2017. godina | Grad | Površina uređenog igrališta  Broj postavljenih sprava |
| **1.1.1.** | **Izgradnja prometnica s pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik-II faza** | 1.500.000,00 | Primorsko-goranska županija | 2017. godina | Grad | Broj metara izgrađene ceste  Broj metara izgrađenog nogostupa  Dužina vodovodne i kanalizacijske mreže  Dužina položenog TK kabela i broj tijela javne rasvjete |
| **3.1.3.** | **Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture** | 200.000,00 |  | 2017. godine | Grad | Broj izrađene dokumentacije |
| **3.1.1.** | **Uređenje partera autobusnog kolodvora s javnom rasvjetom i oborinskom kanalizacijom ulice Peškera** | 2.440.000,00 |  | 2017. godine | Grad | Površina uređenog prostora  Dužina izgrađene oborinske kanalizacije |
| **3.1.1.** | **Izgradnja prometnice SU2 s pratećom infrastrukturom na Melinu-I faza** | 500.000,00 |  | 2017. godina | Grad | Dužina izgrađene ceste |
| **3.1.3.** | **Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja oborinske kanalizacije od uljare do Turiona** | 900.000,00 | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | 2017. godina | Grad  Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | Dužina izgrađene oborinske kanalizacije  Dužina rekonstruirane vodovodne mreže |
| **3.1.2.** | **Proširenje javne rasvjete po naseljima** | 80.000,00 |  | 2017. godina | Grad | Broj postavljenih rasvjetnih tijela |
| **3.2.2** | **Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada** | 170.000,00 | FZOEU | 2017. godina | Grad | Broj nabavljene nove komunalne opreme |
| **3.2.2.** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržić** | 2.000.000,00 | FZOEU | 2017. godina | Grad | Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta |
| **3.1.3.** | **Rekonstrukcija vodovoda dionica Sv. Ivan - Martinšćica** | 500.000,00 | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | 2017. godina | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | Dužina rekonstruirane vodovodne mreže |
| **3.1.3.** | **Nastavak izgradnje vodovoda na dionici Cres-Pržić** | 500.000,00 | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | 2017. godina | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | Dužina izgrađene vodovodne mreže |
| **3.1.3.** | **Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u naselju Orlec** | 6.391.302,00 | EU fondovi  Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | 2017. godina | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | Dužina izgrađene kanalizacijske mreže  Dužina rekonstruirane vodovodne mreže. |
| **3.1.3.** | **Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i rekonstrukcije vodovoda Loznati** | 200.000,00 | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | 2017. godina | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | Broj izrađene projektne dokumentacije |
| **3.1.3.** | **Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i rekonstrukcije vodovoda dijela naselja Valun** | 200.000,00 | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | 2017. godina | Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | Broj izrađene projektne dokumentacije |
| **4.2.2.** | **Uređenje područne škole Orlec-Centar otočnog folklora – IV faza** | 200.000,00 | Primorsko-goranska županija | 2017. godina | Grad Cres | Površina uređenog objekta |
| **4.2.2.** | **Radionica Creskog muzeja** | 270.000,00 | Ministarstvo kulture | 2017. godine | Grad Cres | Površina uređenog objekta |
| **2.1.1.** | **Uređenje javnog sanitarnog objekta na obalnoj šetnici Lungomare Sv. Mikule** | 187.237,50 | Primorsko-goranska županija | 2017. godina | Grad Cres | Broj uređenih sanitarnih objekata |
| **2.1.1.** | **Uređenje obalne šetnice od AC Kovačine do TN Gavza** | 120.000,00 | Primorsko-goranska županija | 2017. godina | Grad Cres | Dužina uređene šetnice |

GRADONAČELNIK:

Kristijan Jurjako, *struč.spec.oec.*