Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, br. 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana _______________ godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za  2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2016. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

| 1. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 6.940.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Sanacija ceste Beli –Podbeli - V faza - nastavak radova, | 200.000,00 |
| 1.2. | Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik –II faza | 3.100.000,00 |
| 1.3. | Radovi na izgradnji kolnih priključaka u naselju Cres | 350.000,00 |
| 1.4. | Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa | 750.000,00 |
| 1.5. | Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture – izmjena idejnog I glavnog projekta prometnice sa pratećom infrastrukturom u Martinšćici, glavni projekt prometnice u Miholašćici, izmjena idejnog I glavnog projekta te izrada prateće infrastrukture rekonstrukcije spoja na D100, projekt pristupne ceste na Grabru, projekt adaptacije gradskog kina, | 300.000,00 |
| 1.6. | Uređenje partera autobusnog kolodvora sa javnom rasvjetom i oborinskom kanalzacijom ulice Peškera | 2.240.000,00 |
| 2. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 445.000,00 |
| 2.1. | Izgradnja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D 100 – na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka za predjel Brajdi – stupovi javne rasvjete | 85.000,00 |
| 2.2. | Izgradnja javne rasvjete na autobusnom kolodvoru | 360.000,00 |
| 3. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO | 3.250.000,00 |
| 3.1. | Nabava opreme za odovojeno prikupljanje otpada – vozilo i polupodzemni kontejneri | 170.000,00 |
| 3.2. | Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići u Cresu | 1.080.000,00 |
| 3.3. | Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići | 2.000.000,00 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2. 3. | 10.635.000,00 |

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. točke 1. - 2. ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

| R.br. | Prihod | Iznos u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 1.200.000,00 |
| 2. | Kapitalni prihodi | 250.000,00 |
| 3. | Kredit | 5.700.000,00 |
| 4. | Zakup turističkog zemljišta | 100.000,00 |
| 5. | Naknada za legalizaciju | 100.000,00 |
| 6. | Prihodi po posebnim ugovorima | 35.000,00 |

Građenje građevina za gospodarenje otpadom iz članka 2. točke 3.ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

| R.br. | Prihod | Iznos u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći - Sredstva povrata poreza | 850.000,00 |
| 2. | Kapitalni prihodi | 630.000,00 |
| 3. | Prihodi po posebnim ugovorima | 170.000,00 |
| 4. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1.600.000,00 |

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama  Primorsko- goranske Županije.

Klasa: 363-02/15-1/9

Urbr: 2213/02-01-01-15-3

U Cresu,  ________ 2015. Godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Marčelo Damijanjević